KPI STRATÉGIQUES

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Avancement du projet | 61 % |
| Actions réalisées | 0 |
| Actions en cours | 9 |
| Actions non démarrées | 31 |
| Armoires auditées | 10 |
| Conformité ICLB | 66,9 % |
| Conformité ICLK | 63,3 % |
| Personnel formé | 100 % |
| Culture chimique | 17,4 % |
| Validation SSE | XX % |
| Validation technique | XX % |

# Radar Global

| Axe | Score |
| --- | --- |
| Inventaire | 80 % |
| FDS | 75 % |
| Produits expirés | 60 % |
| Conformité armoires | 65 % |
| Stockage chimique | 70 % |
| Formation | 45 % |
| Culture SSE | 17 % |
| Actions correctives | 0 % |

AXE 1 : Gestion de l'inventaire des produits chimiques (15%)

| Sous-action | Pondération |
| --- | --- |
| Réaliser l'inventaire ICLB | 20 % |
| Réaliser l'inventaire ICLK | 20 % |
| Identifier tous les produits | 20 % |
| Vérifier les codes produits | 20 % |
| Désigner les responsables de suivi | 20 % |

AXE 2 : Gestion documentaire des FDS (20%)

| Sous-action | Pondération |
| --- | --- |
| Recenser les FDS manquantes | 20 % |
| Télécharger les FDS absentes | 20 % |
| Vérifier les FDS > 3 ans | 20 % |
| Associer chaque produit à sa FDS | 20 % |
| Mettre à jour la base documentaire | 20 % |

AXE 3 : Gestion des produits expirés (10%)

| Sous-action | Pondération |
| --- | --- |
| Identifier les produits expirés | 25 % |
| Mettre en quarantaine les produits | 25 % |
| Organiser l'élimination | 25 % |
| Mettre à jour l'inventaire | 25 % |

AXE 4 : Conformité des armoires chimiques (20%)

| Sous-action | Pondération |
| --- | --- |
| Audit EN 14470-1 des armoires | 15 % |
| Contrôle ventilation | 15 % |
| Contrôle fermeture automatique | 15 % |
| Vérification de la rétention | 15 % |
| Vérification du marquage réglementaire | 10 % |
| Vérification pictogrammes | 10 % |
| Vérification rangement | 10 % |
| Vérification compatibilité chimique | 10 % |

AXE 5 : Maîtrise du stockage chimique (10%)

| Sous-action | Pondération |
| --- | --- |
| Vérifier les incompatibilités chimiques | 20 % |
| Vérifier les volumes stockés | 20 % |
| Contrôler les contenants | 20 % |
| Contrôler l'étiquetage CLP | 20 % |
| Contrôler les bidons vides | 20 % |

AXE 6 : Formation et sensibilisation (10%)

| Sous-action | Pondération |
| --- | --- |
| Identifier le personnel exposé | 20 % |
| Vérifier les formations existantes | 20 % |
| Former les opérateurs | 20 % |
| Former les intérimaires | 20 % |
| Réaliser les animations SSE | 20 % |

AXE 7 : Analyse terrain et culture SSE (5%)

| Sous-action | Pondération |
| --- | --- |
| Préparer le questionnaire | 25 % |
| Réaliser les entretiens | 25 % |
| Analyser les résultats | 25 % |
| Définir les actions d'amélioration | 25 % |
| Sous-action | Pondération |
| Prioriser les écarts | 20 % |
| Définir les responsables | 20 % |
| Définir les échéances | 20 % |
| Suivre les actions | 20 % |
| Clôturer les actions | 20 % |
| Sous-action | Pondération |
| Prioriser les écarts | 20 % |
| Définir les responsables | 20 % |
| Définir les échéances | 20 % |
| Suivre les actions | 20 % |
| Clôturer les actions | 20 % |